鹿城区重大项目前期管理办法

(征求意见稿)

第一章    总  则

第一条  为了进一步提高重大项目前期工作效率和质量，规范前期资金管理和使用,增加不同梯次的项目储备，不断增强经济发展后劲，优化我区产业结构，促进固定资产投资持续平稳健康增长，结合本区实际，制定本办法。

第二条 鹿城区本级政府负责推进和管理的重大项目适用本办法。

第三条 本办法所称的重大项目，是指在我区行政区域内建设，总投资原则要求在5000万以上，符合国家产业政策，符合区域发展要求，对我区国民经济和社会发展有重大影响的农林水利、交通、能源、社会发展、城市建设及基础设施、工业、商贸服务业等重点导向产业项目和国家及省、市鼓励的其他重大项目，以及其他5000万以下具有前期研究意义的项目。

第四条 项目前期管理是指项目从机会研究到立项前的一系列准备工作，主要包括区域战略研究，项目课题研究，预可行性研究，项目规划编制，建设资金的筹措和争取，以及属于项目前期范畴的其它工作。

第五条 区发改局负责全区重大项目前期工作的综合管理，主要职责包括：

- 负责建立和管理重大项目储备库，并统筹编制全区年度重大项目前期计划；

（二）会同行业主管部门负责指导、督促、协调项目业主单位前期计划的开展情况；

（三）负责项目前期经费的管理、拨付工作；

（四）负责对列入年度重大项目前期计划的项目目标责任的考核；

（五）协调推进省、市级重大项目前期工作和区政府指定的重大项目前期工作。

第六条  各有关职能部门应积极配合区发改局做好项目前期工作，主要职责包括：

（一）负责本行业内重大项目前期的策划、包装、储备、信息报送；

（二）负责本行业内重大项目前期的指导、管理、监督；

（三）负责提供职能范围内的重大项目服务支持，包括专项资金安排、拆改计划编制等；

第七条  各街镇主要承担重大项目前期的实施工作，主要职责包括：

（一）负责属地范围内项目的项目调查摸底、基础人文掌握、前期政策处理等；

（二）配合做好属地范围内项目的策划、包装、储备、信息报送。

第二章   前期工作管理内容与推动程序

第八条 年度重大项目前期计划的编制依据主要来自区重大项目储备库。未列入区重大项目储备库的项目，原则上不列入前期计划。因特殊情况需要对计划进行调整和增加的，须报经区政府同意。

第九条 列入前期计划的项目应包括以下内容：

（一）项目名称及建设必要性；

（二）初步确定的建设规模和主要建设内容，估算总投资，规划建设期限；

（三）项目当前所处阶段（课题、论证、规划、基本建设程序等）；

（四）年度前期工作内容和计划目标；

（五）其它需要说明的情况。

第十条  重大项目必须明确前期牵头单位，牵头单位对项目前期各项工作实行全过程负责。

第十一条 区重大项目前期工作按照统一管理、分工负责的原则进行管理，并严格遵守以下程序：

（一）区直有关部门和各街镇应主动于每年10月底前梳理完成本行业内或职能涉及的重大项目前期工作清单并反馈至区发改局，申请提出列入下一年度重大项目前期工作计划；

（二）区发改局负责项目汇总并征求有关部门和街镇意见，综合平衡后编制年度区重大项目前期计划，报区政府审定后下达；

（三）项目牵头单位根据下达的重大项目前期计划开展前期工作；

（四）计划内安排项目应给予财政资金保障，涉及拆征的应考虑纳入年度拆改计划，确保前期工作顺利推进；

（五）完成前期计划目标和任务的重大项目，已进入立项阶段的，转为重点项目组织实施；暂不具备实施条件的，转入项目储备库，待条件成熟后再组织实施。

第十二条 重大项目前期工作应按招标投标管理的相关规定，选择中介机构开展相应工作，以确保前期工作的质量和效率。

第三章   重大项目前期经费管理

第十三条 区级重大项目前期经费列入年度基本建设预算。

第十四条  重大项目前期经费投入于前期研究阶段，是指项目从筹划、机会研究到项目立项所发生的费用，适用于项目策划，项目技术研究，项目评估论证等相关内容，是项目基本建设投资的组成部分，项目批准建设后，列入建设项目的总概算。

第十五条 重大项目前期经费的使用原则：

1.实行与前期工作任务相结合原则。优先支持省、市、区重大项目前期计划中的项目；

2.实行拨款下达原则。前期经费以拨款性质下达；

3.实行分期核拨原则。按前期研究进度、合同约定等实际情况分期核拨，前期无进展或研究成果深度未达要求的不予核拨后续款项；

4.实行专款专用原则。经费仅用于项目前期研究，支出不得做其他用途。

第十六条  重大项目前期经费的申请、拨付程序：

1.区财政局应保障当年度前期经费不少于500万元，并拨付至区发改局；

2.责任单位根据前期进展、合同约定等，合理安排用款计划，依实际需要填写“经费申请表”并同步提供相关合同、发票复印件等佐证材料至区发改局备案；

3.区发改局负责审核责任单位提出的用款申请，经分管领导同意后，拨付资金到用款单位的专项账户；

4.责任单位自收到经费后应当按合同期限尽快使用，任务完成后，责任单位将项目研究成果电子稿，相关完成情况反馈至区发改局备案；逾期未使用经费或未完成研究成果的需以书面材料说明原因。

第十七条  重大项目前期经费的核销程序：

1.土地出让、招商引资等项目，其前期经费应列入项目土地出让成本内；基础公共设施建设等政府投资项目，其前期经费应列入项目投资概算内，项目建设资金得到保障后，责任单位应提前向区财政明确该部分前期经费已拨付使用。

2.对因客观条件影响确实无法获批或批准后又被取消的项目，对其已发生的前期专项经费，由责任单位向区发改局做书面文字说明，同时责任单位应报区财政局审核同意后予以核销。

3.对经费使用不规范的，逾期未使用情况严重的，项目前期工作质量、进度或成果未达到要求的，由责任单位向区财政局做情况说明，区发改局可暂停拨付该责任单位其他项目前期经费。

第十八条  对使用前期经费形成的研究成果，由责任单位对研究成果审核并形成项目推进方案，最终报请区政府决策。

第四章  前期工作考核

第十九条 重大项目前期工作列入区政府对街道、镇和区直相关部门年度工作目标责任制考核内容。

第二十条 考核遵循公开、公正、质量、效率的原则进行，年度考核主要包括：年度计划执行，项目库建设，运行监控等。具体考核与奖励办法另行制定。

第五章  责任追究

第二十一条 重大项目前期工作必须遵守国家和省、市、区的有关法律、法规和规定。

第二十二条 对在重大项目前期工作中的违法行为，法律、法规已有行政处罚规定的，从其规定。

第二十三条  责任单位有下列行为之一的，区发改局可暂停其前期经费拨付，并同步通报违规行为，且相关主管部门或行政监察机关对该项目直接负责的主管领导和其他直接负责人员依法依规追究责任：

（一）挪用、挤占项目前期经费的；

（二）弄虚作假骗取前期经费，影响项目前期进度的；

（三）其它违规行为。

第二十四条 项目前期管理部门和其他有关部门，有下列行为之一的，由其本级人民政府或上级主管部门责令改正，并对该项目直接负责的主管人员和其他直接负责人员依法依规追究责任：

（一）侵占、截留项目前期经费的；

（二）工作严重失职，前期评估失实，造成重大损失的；

（三）工作中滥用职权，玩忽职守，徇私舞弊的；

（四）其他违规行为。

第二十五条 违反本办法涉嫌犯罪的，依照有关法律规定追究其刑事责任。

第六章  附  则

第二十六条 本区行政区域内国家和省、市重大项目前期管理参照本办法执行。国家和省、市另有规定的，从其规定。

第二十七条  本办法自发文之日起执行，《温州市鹿城区人民政府办公室关于印发鹿城区重大项目前期管理暂行办法的通知》（温鹿政办〔2012〕94号）自本办法生效之日起废止。